[bookmark: _GoBack]ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мая 2026 г. № 258
Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2026 г. № 79
(Извлечение)
 
На основании абзаца третьего подпункта 5.2 пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2025 г. № 448 «О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2026–2030 годы» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2026 г. № 79 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2025 г. № 448» следующие изменения:
приложения 1, 3 и 4 к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагаются);
для служебного пользования.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
	Премьер-министр Республики Беларусь
	А.Турчин
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	Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 06.08.2026
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь





 
	 
	Приложение 1
к постановлению
Совета Министров 
Республики Беларусь 
14.02.2026 № 79 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
23.05.2026 № 258) 


ПЕРЕЧЕНЬ
республиканских проектов
	Наименование проектов
	Исполнители
	Сроки реализации, годы

	Переходящие проекты

	Инновационные технологии в промышленности

	Минпром

	1. Внедрение инновационной технологии изготовления корпусных деталей холодильников и морозильников на базе комплекса оборудования вакуумформования, линии изготовления «П» образного корпуса и оборудования заполнения ППУ двери холодильника «башенного» типа, организованной по принципам «Индустрии 4.0»
	ЗАО «Атлант»
	2024–2033

	2. Организация выпуска комбинированной стиральной сушильной машины
	ЗАО «Атлант»
	2024–2033

	3. Организация производства в ОАО «МТЗ» тракторов мощностью 500–550 л.с.
	ОАО «МТЗ»
	2024–2027

	4. Организация производства инновационных морозильников типа «Ларь»
	ЗАО «Атлант»
	2023–2029

	5. Организация производства ходовых систем повышенной грузоподъемности для сельскохозяйственной техники
	ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»
	2025–2031

	6. Освоение производства прессов универсальных кривошипных горячештамповочных усилием до 25 МН с расширенными технологическими возможностями
	ОАО «Кузлитмаш»
	2021–2027

	7. Развитие производства изделий специального и двойного назначения, промышленной электроники
	ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
	2023–2027

	8. Реконструкция Автобусного завода «ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» со строительством нового производственного корпуса и увеличением производственных мощностей до 3000 единиц в год
	ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
	2023–2026

	9. Создание автоматизированного производства рулевых механизмов двухконтурного типа*
	ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
	2023–2026

	10. Создание инновационного импортозамещающего производства линейки ведущих управляемых, неуправляемых и тандемных мостов, линейки гидромеханических передач и раздаточных коробок для лесной, дорожно-строительной и коммунальной техники
	ОАО «Амкодор-Унимод»
	2023–2027

	11. Создание инновационного импортозамещающего производства манипуляторов с интеллектуальной системой управления для самоходной лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры)
	ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая компания холдинга»
	2023–2028

	12. Создание современного производства по выпуску высокоточных оптико-механических приборов*
	ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор»
	2023–2027

	Минстройархитектуры

	13. Реконструкция технологической линии по производству доломитов некальцинированных в виде порошка (муки) с внедрением современной энергоэффективной технологии производства тонкодисперсных минеральных порошков
	ОАО «Доломит»
	2023–2026

	Концерн «Беллегпром»

	14. Организация производства грунтовой ткани
	ОАО «Витебские ковры»
	2023–2027

	Концерн «Беллесбумпром»

	15. Организация производства столешниц на ОАО «Ивацевичдрев» по адресу: Брестская обл., г. Ивацевичи, ул. Заводская, 4
	ОАО «Ивацевичдрев»
	2023–2026

	Брестский облисполком

	16. Организация производства инновационных вибрационных самоходных катков
	ЗАО «Амкодор-Пинск»
	2023–2026

	Минский облисполком

	17. Организация инновационного импортозамещающего производства манипуляторов с интеллектуальной системой управления для самоходной лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры)*
	ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая компания холдинга»
	2022–2026

	18. Разработка и освоение производства инновационных эластомерных композиционных материалов на основе высокотехнологичных процессов резиносмешения и вулканизации для выпуска импортозамещающих и экспортоориентированных резинотехнических изделий*
	ЗАО «Амкодор-Эластомер»
	2023–2028

	19. Создание новых и расширение действующих производственных мощностей по выпуску машин лесопромышленного комплекса (на базе ООО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ»)*
	ООО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ»
	2022–2027

	20. Создание современного производства по выпуску зерноочистительно-сушильных комплексов на базе шахтных и конвейерных сушилок с интеллектуальной системой управления технологическими процессами
	ООО «Амкодор-Можа»
	2022–2028

	Минский горисполком

	21. Организация производства деталей и сборочных единиц в ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407»
	ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407»
	2023–2028

	22. Создание производства и освоение выпуска малогабаритных лесозаготовительных машин*
	ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»
	2023–2026

	23. Создание серийного производства и освоение модельного ряда харвестерных головок*
	ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»
	2023–2026

	Биологические, химико-фармацевтические и медицинские технологии

	Минздрав

	24. Организация биофармацевтического производства лекарственных средств на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови, соответствующего требованиям GMP**
	РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий
	2021–2027

	25. Создание современного автоматизированного производства противоопухолевых лекарственных средств в форме лиофильно высушенных порошков, концентратов и растворов для инъекций*
	РУП «Белмедпрепараты»
	2020–2027

	26. Создать систему оказания специализированной медицинской помощи пациентам г. Минска с кардиогенным шоком на базе государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь*
	РНПЦ «Кардиология»
	2022–2027

	Минобразование

	27. Создание и организация деятельности инновационно-производственного центра по выпуску изделий медицинского назначения*
	БНТУ, государственное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»
	2016–2026

	Концерн «Беллегпром»

	28. Организация производства инновационной многокомпонентной и однокомпонентной пряжи новых функциональных свойств на основе гибкой технологии с применением химических волокон нового поколения*
	ОАО «Слонимская КПФ»
	2019–2026

	НАН Беларуси

	29. Комплексное развитие Государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ» с созданием инновационного промышленного производства твердых лекарственных форм*
	государственное предприятие «АКАДЕМФАРМ»
	2019–2032

	30. Создание опытно-промышленного производства отечественных противоопухолевых препаратов нового поколения по ул. Купревича, 5/1, в г. Минске**
	ИНСТИТУТ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ НАН БЕЛАРУСИ
	2020–2030

	Минский облисполком

	31. Создание производства фармацевтической субстанции «валериана лекарственная»
	ЗАО «БЕЛАСЕПТИКА»
	2023–2028

	Инновационные технологии в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности

	Минсельхозпрод

	32. Создание инновационного научно-образовательного центра биотехнологий в растениеводстве*
	учреждение образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»
	2023–2027

	Витебский облисполком

	33. Организация производства инновационных ветеринарных препаратов в форме порошков и гранул с возведением производственного корпуса в соответствии с требованиями GMP на иностранном унитарном предприятии «ВИК-здоровье животных»*
	иностранное унитарное предприятие «ВИК-здоровье животных»
	2024–2027

	34. Создание предприятия по изготовлению конфет из сухого молока в Республике Беларусь
	производственно-торговое унитарное предприятие «Коммунарка-Лиозно»
	2024–2026

	Минский облисполком

	35. Выращивание до стадии промышленного плодоношения и введение в эксплуатацию сада фундука с маточником и питомником площадью 75 га, производство посадочного материала и продукции из фундука с применением технологии капельного орошения и запуском линии по хранению и переработке фундука
	ООО «Вязовецкий сад»
	2022–2028

	36. Инновационный процесс производства мясных крупнокусковых полуфабрикатов с улучшенными потребительскими характеристиками с применением технологии предварительного шокового охлаждения на производственной площадке «Слуцкий мясокомбинат»
	ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
	2023–2029

	37. Строительство завода по инновационной переработке непищевого животного сырья мощностью 80 тыс. тонн в год*
	ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
	2022–2026

	38. Строительство инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла с автоматизированным сбором и упаковкой товарного яйца «Кривичи», расположенной в районе аг. Кривичи Солигорского района Минской области, 1-ая и 2-ая очереди*
	ОАО «Солигорская птицефабрика»
	2022–2026

	Минский горисполком

	39. Создание инновационного производства быстродействующих хлебопекарных дрожжей
	ОАО «Дрожжевой комбинат»
	2024–2028

	40. Создание инновационного производства кормовых добавок для продуктивных животных на основе дрожжей
	ОАО «Дрожжевой комбинат»
	2024–2028

	Новые проекты

	Инновационные технологии в промышленности

	Минпром

	41. Организация современного роботизированного производства чугунного литья блоков и головок блоков цилиндров с цифровым мониторингом технологического процесса в филиале ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» в г. Столбцы
	ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»
	2025–2030

	42. Освоение производства нового типоразмерного ряда стартеров уменьшенной материалоемкости*
	ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»
	2025–2030

	43. Создание высокопроизводительной линии изготовления печатных плат в ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов»*
	ОАО «ВЗЭП»
	2024–2030

	44. Создание высокотехнологичного автоматизированного производства автокомпонентов, приборов и узлов для транспортных средств*
	ОАО «Экран»
	2025–2029

	Концерн «Беллегпром»

	45. Внедрение инновационной технологии производства пряжи и трикотажных изделий с улучшенными эргономическими и эксплуатационными свойствами
	ОАО «Полесье»
	2025–2027

	Брестский облисполком

	46. Автоматизация производственных процессов ООО «Зубр Энерджи»*
	ООО «Зубр Энерджи»
	2024–2026

	Витебский облисполком

	47. Организация инновационного индустриального строительства монолитных каркасных зданий с применением сборных железобетонных конструкций на Государственном предприятии «Витебский ДСК»
	государственное предприятие «Витебский ДСК»
	2025–2027

	Могилевский облисполком

	48. Организация производства осей в г. Могилев
	ООО «Могилевские гидроцилиндры и оси»
	2026–2029

	Инновационные технологии в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности

	Минский облисполком

	49. Возведение инновационного цеха по переработке перепелиных яиц на земельном участке по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Краснодворский с/с, район аг. Краснодворцы, участок № 2**
	ОАО «Солигорская птицефабрика»
	2025–2028


 
______________________________
* Проекты, базирующиеся на технологиях V технологического уклада.
** Проекты, базирующиеся на технологиях VI технологического уклада.
 
	 
	Приложение 3
к постановлению
Совета Министров 
Республики Беларусь 
14.02.2026 № 79 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
23.05.2026 № 258) 


ПЛАН-ГРАФИК
реализации республиканских проектов
	Наименование проектов. Организации-исполнители
	Сроки реализации проекта по этапам

	
	проведение процедуры закупки по выбору проектной организации, поставщиков оборудования, иных товаров (работ, услуг)
	подписание кредитных соглашений
	разработка проектно-сметной документации
	выполнение строительно-монтажных работ
	поставка оборудования, проведение монтажных и пуско-
наладочных работ
	ввод в эксплуатацию (освоение в производстве)
	выход на проектную мощность

	Переходящие проекты

	Минздрав

	1. Организация биофармацевтического производства лекарственных средств на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови, соответствующего требованиям GMP
	декабрь 2026 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	апрель 2025 г.
	октябрь 2027 г.
	сентябрь 2027 г.
	декабрь 2027 г.
	декабрь 2027 г.

	2. Создание современного автоматизированного производства противоопухолевых лекарственных средств в форме лиофильно высушенных порошков, концентратов и растворов для инъекций
	выполнен (декабрь 2024 г.)
	не предусмотрено планом реализации проекта
	выполнен (сентябрь 2023 г.)
	апрель 2026 г.
	май 2026 г.
	март 2027 г.
	декабрь 2027 г.

	3. Создать систему оказания специализированной медицинской помощи пациентам г. Минска с кардиогенным шоком на базе государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь
	декабрь 2026 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	декабрь 2027 г.
	декабрь 2027 г.
	декабрь 2027 г.

	Минобразование

	4. Создание и организация деятельности инновационно-производственного центра по выпуску изделий медицинского назначения
	выполнен (октябрь 2018 г.)
	не предусмотрено планом реализации проекта
	выполнен (октябрь 2018 г.)
	июнь 2025 г.
	выполнен (декабрь 2021 г.)
	декабрь 2025 г.
	декабрь 2026 г.

	Минпром

	5. Внедрение инновационной технологии изготовления корпусных деталей холодильников и морозильников на базе комплекса оборудования вакуумформования, линии изготовления «П» образного корпуса и оборудования заполнения ППУ двери холодильника «башенного» типа, организованной по принципам «Индустрии 4.0»
	декабрь 2025 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	август 2026 г.
	май 2027 г.
	март 2027 г.
	май 2027 г.
	июль 2033 г.

	6. Организация выпуска комбинированной стиральной сушильной машины
	декабрь 2025 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	март 2026 г.
	январь 2027 г.
	март 2027 г.
	май 2027 г.
	июль 2033 г.

	7. Организация производства в ОАО «МТЗ» тракторов мощностью 500–550 л.с.
	март 2026 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	июль 2025 г.
	ноябрь 2026 г.
	декабрь 2026 г.
	ноябрь 2027 г.
	декабрь 2027 г.

	8. Организация производства инновационных морозильников типа «Ларь»
	октябрь 2025 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	август 2025 г.
	февраль 2026 г.
	декабрь 2025 г.
	февраль 2026 г.
	декабрь 2029 г.

	9. Организация производства ходовых систем повышенной грузоподъемности для сельскохозяйственной техники
	декабрь 2028 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	декабрь 2025 г.
	декабрь 2028 г.
	декабрь 2028 г.
	декабрь 2028 г.
	декабрь 2031 г.

	10. Освоение производства прессов универсальных кривошипных горячештамповочных усилием до 25 МН с расширенными технологическими возможностями
	выполнен (октябрь 2023 г.)
	выполнен (ноябрь 2023 г.)
	выполнен (декабрь 2023 г.)
	выполнен (июнь 2024 г.)
	июнь 2026 г.
	декабрь 2026 г.
	декабрь 2027 г.

	11. Развитие производства изделий специального и двойного назначения, промышленной электроники
	выполнен (май 2025 г.)
	не предусмотрено планом реализации проекта
	выполнен (декабрь 2024 г.)
	декабрь 2025 г.
	декабрь 2026 г.
	декабрь 2026 г.
	июнь 2027 г.

	12. Реконструкция Автобусного завода «ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» со строительством нового производственного корпуса и увеличением производственных мощностей до 3000 единиц в год
	выполнен (декабрь 2024 г.)
	не предусмотрено планом реализации проекта
	выполнен (декабрь 2024 г.)
	выполнен (сентябрь 2025 г.)
	выполнен (сентябрь 2025 г.)
	выполнен (октябрь 2025 г.)
	февраль 2026 г.

	13. Создание автоматизированного производства рулевых механизмов двухконтурного типа
	выполнен (октябрь 2025 г.)
	не предусмотрено планом реализации проекта
	июнь 2026 г.
	сентябрь 2026 г.
	декабрь 2026 г.

	14. Создание инновационного импортозамещающего производства линейки ведущих управляемых, неуправляемых и тандемных мостов, линейки гидромеханических передач и раздаточных коробок для лесной, дорожно-строительной и коммунальной техники
	выполнен (март 2024 г.)
	выполнен (сентябрь 2023 г.)
	март 2026 г.
	март 2027 г.
	апрель 2027 г.
	июль 2027 г.
	декабрь 2027 г.

	15. Создание инновационного импортозамещающего производства манипуляторов с интеллектуальной системой управления для самоходной лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры)
	выполнен (ноябрь 2024 г.)
	выполнен (июнь 2024 г.)
	выполнен (декабрь 2024 г.)
	выполнен (июнь 2025 г.)
	декабрь 2025 г.
	март 2026 г.
	декабрь 2028 г.

	16. Создание современного производства по выпуску высокоточных оптико-механических приборов
	сентябрь 2026 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	декабрь 2026 г.
	июнь 2027 г.
	декабрь 2027 г.

	Минсельхозпрод

	17. Создание инновационного научно-образовательного центра биотехнологий в растениеводстве
	март 2026 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	выполнен (март 2025 г.)
	декабрь 2026 г.
	декабрь 2026 г.
	декабрь 2026 г.
	декабрь 2027 г.

	Минстройархитектуры

	18. Реконструкция технологической линии по производству доломитов некальцинированных в виде порошка (муки) с внедрением современной энергоэффективной технологии производства тонкодисперсных минеральных порошков
	выполнен (октябрь 2024 г.)
	выполнен (июнь 2025 г.)
	выполнен (декабрь 2025 г.)
	август 2026 г.
	сентябрь 2026 г.
	сентябрь 2026 г.
	декабрь 2026 г.

	Концерн «Беллегпром»

	19. Организация производства грунтовой ткани
	май 2025 г.
	выполнен (апрель 2024 г.)
	декабрь 2025 г.
	сентябрь 2026 г.
	октябрь 2026 г.
	декабрь 2026 г.
	декабрь 2027 г.

	20. Организация производства инновационной многокомпонентной и однокомпонентной пряжи новых функциональных свойств на основе гибкой технологии с применением химических волокон нового поколения
	ноябрь 2025 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	выполнен (январь 2022 г.)
	июль 2026 г.
	июль 2026 г.
	август 2026 г.
	сентябрь 2026 г.

	Концерн «Беллесбумпром»

	21. Организация производства столешниц на ОАО «Ивацевичдрев» по адресу: Брестская обл., г. Ивацевичи, ул. Заводская, 4
	ноябрь 2026 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	февраль 2026 г.
	ноябрь 2026 г.
	ноябрь 2026 г.
	ноябрь 2026 г.
	декабрь 2026 г.

	НАН Беларуси

	22. Комплексное развитие Государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ» с созданием инновационного промышленного производства твердых лекарственных форм
	декабрь 2025 г.
	выполнен (август 2024 г.)
	выполнен (март 2023 г.)
	июнь 2026 г.
	май 2027 г.
	декабрь 2027 г.
	январь 2032 г.

	23. Создание опытно-промышленного производства отечественных противоопухолевых препаратов нового поколения по ул. Купревича, 5/1, в г. Минске
	декабрь 2027 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	март 2026 г.
	сентябрь 2027 г.
	июнь 2028 г.
	декабрь 2028 г.
	декабрь 2030 г.

	Брестский облисполком

	24. Организация производства инновационных вибрационных самоходных катков
	выполнен (июнь 2023 г.)
	не предусмотрено планом реализации проекта
	выполнен (март 2024 г.)
	не предусмотрено планом реализации проекта
	выполнен (сентябрь 2024 г.)
	выполнен (декабрь 2025 г.)
	декабрь 2026 г.

	Витебский облисполком

	25. Организация производства инновационных ветеринарных препаратов в форме порошков и гранул с возведением производственного корпуса в соответствии с требованиями GMP на иностранном унитарном предприятии «ВИК-здоровье животных»
	декабрь 2025 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	выполнен (июль 2025 г.)
	сентябрь 2026 г.
	май 2026 г.
	октябрь 2026 г.
	декабрь 2027 г.

	26. Создание предприятия по изготовлению конфет из сухого молока в Республике Беларусь
	июнь 2025 г.
	выполнен (ноябрь 2024 г.)
	выполнен (июль 2025 г.)
	ноябрь 2025 г.
	август 2025 г.
	декабрь 2025 г.
	декабрь 2026 г.

	Минский облисполком

	27. Выращивание до стадии промышленного плодоношения и введение в эксплуатацию сада фундука с маточником и питомником площадью 75 га, производство посадочного материала и продукции из фундука с применением технологии капельного орошения и запуском линии по хранению и переработке фундука
	выполнен (сентябрь 2025 г.)
	не предусмотрено планом реализации проекта
	октябрь 2025 г.
	декабрь 2027 г.
	декабрь 2028 г.

	28. Инновационный процесс производства мясных крупнокусковых полуфабрикатов с улучшенными потребительскими характеристиками с применением технологии предварительного шокового охлаждения на производственной площадке «Слуцкий мясокомбинат»
	июнь 2028 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	июнь 2026 г.
	сентябрь 2028 г.
	сентябрь 2028 г.
	декабрь 2028 г.
	январь 2029 г.

	29. Организация инновационного импортозамещающего производства манипуляторов с интеллектуальной системой управления для самоходной лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры)
	выполнен (март 2024 г.)
	не предусмотрено планом реализации проекта
	выполнен (май 2024 г.)
	выполнен (декабрь 2024 г.)
	выполнен (март 2025 г.)
	декабрь 2025 г.
	декабрь 2026 г.

	30. Разработка и освоение производства инновационных эластомерных композиционных материалов на основе высокотехнологичных процессов резиносмешения и вулканизации для выпуска импортозамещающих и экспортоориентированных резинотехнических изделий
	декабрь 2027 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	июнь 2028 г.
	август 2028 г.
	декабрь 2028 г.

	31. Создание новых и расширение действующих производственных мощностей по выпуску машин лесопромышленного комплекса (на базе ООО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ»)
	выполнен (июль 2024 г.)
	выполнен (август 2023 г.)
	выполнен (апрель 2024 г.)
	выполнен (февраль 2025 г.)
	выполнен (январь 2025 г.)
	выполнен (февраль 2025 г.)
	декабрь 2027 г.

	32. Создание производства фармацевтической субстанции «валериана лекарственная»
	ноябрь 2025 г.
	выполнен (июль 2025 г.)
	выполнен (февраль 2025 г.)
	октябрь 2025 г.
	ноябрь 2025 г.
	декабрь 2025 г.
	декабрь 2028 г.

	33. Создание современного производства по выпуску зерноочистительно-сушильных комплексов на базе шахтных и конвейерных сушилок с интеллектуальной системой управления технологическими процессами
	сентябрь 2025 г.
	июнь 2025 г.
	выполнен (апрель 2025 г.)
	март 2027 г.
	март 2027 г.
	июль 2027 г.
	январь 2028 г.

	34. Строительство завода по инновационной переработке непищевого животного сырья мощностью 80 тыс. тонн в год
	выполнен (июнь 2022 г.)
	выполнен (июнь 2023 г.)
	выполнен (январь 2023 г.)
	выполнен (декабрь 2025 г.)
	выполнен (ноябрь 2025 г.)
	март 2026 г.
	апрель 2026 г.

	35. Строительство инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла с автоматизированным сбором и упаковкой товарного яйца «Кривичи», расположенной в районе аг. Кривичи Солигорского района Минской области, 1-ая и 2-ая очереди
	выполнен (февраль 2025 г.)
	не предусмотрено планом реализации проекта
	выполнен (август 2023 г.)
	выполнен (июнь 2025 г.)
	выполнен (июнь 2025 г.)
	выполнен (июнь 2025 г.)
	декабрь 2026 г.

	Минский горисполком

	36. Организация производства деталей и сборочных единиц в ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407»
	сентябрь 2027 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	октябрь 2026 г.
	март 2028 г.
	март 2028 г.
	март 2028 г.
	декабрь 2028 г.

	37. Создание инновационного производства быстродействующих хлебопекарных дрожжей
	декабрь 2025 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	апрель 2026 г.
	ноябрь 2026 г.
	декабрь 2026 г.
	январь 2027 г.
	январь 2028 г.

	38. Создание инновационного производства кормовых добавок для продуктивных животных на основе дрожжей
	декабрь 2025 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	апрель 2026 г.
	ноябрь 2026 г.
	декабрь 2026 г.
	январь 2027 г.
	январь 2028 г.

	39. Создание производства и освоение выпуска малогабаритных лесозаготовительных машин
	ноябрь 2025 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	октябрь 2025 г.
	декабрь 2025 г.
	декабрь 2025 г.
	март 2026 г.
	сентябрь 2026 г.

	40. Создание серийного производства и освоение модельного ряда харвестерных головок
	ноябрь 2025 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	октябрь 2025 г.
	декабрь 2025 г.
	декабрь 2025 г.
	март 2026 г.
	сентябрь 2026 г.

	Новые проекты

	Минпром

	41. Организация современного роботизированного производства чугунного литья блоков и головок блоков цилиндров с цифровым мониторингом технологического процесса в филиале ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» в г. Столбцы
	ноябрь 2026 г.
	выполнен (сентябрь 2025 г.)
	сентябрь 2026 г.
	ноябрь 2027 г.
	май 2028 г.
	июнь 2028 г.
	декабрь 2030 г.

	42. Освоение производства нового типоразмерного ряда стартеров уменьшенной материалоемкости
	март 2029 г.
	август 2029 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	сентябрь 2029 г.
	ноябрь 2029 г.
	декабрь 2030 г.

	43. Создание высокопроизводительной линии изготовления печатных плат в ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов»
	сентябрь 2026 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	сентябрь 2026 г.
	декабрь 2027 г.
	декабрь 2027 г.
	декабрь 2029 г.
	декабрь 2030 г.

	44. Создание высокотехнологичного автоматизированного производства автокомпонентов, приборов и узлов для транспортных средств
	июль 2028 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	ноябрь 2028 г.
	декабрь 2028 г.
	декабрь 2029 г.

	Концерн «Беллегпром»

	45. Внедрение инновационной технологии производства пряжи и трикотажных изделий с улучшенными эргономическими и эксплуатационными свойствами
	июнь 2026 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	март 2027 г.
	март 2027 г.
	март 2027 г.
	декабрь 2027 г.

	Брестский облисполком

	46. Автоматизация производственных процессов ООО «Зубр Энерджи»
	октябрь 2026 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	ноябрь 2026 г.
	ноябрь 2026 г.
	декабрь 2026 г.
	декабрь 2026 г.

	Витебский облисполком

	47. Организация инновационного индустриального строительства монолитных каркасных зданий с применением сборных железобетонных конструкций на Государственном предприятии «Витебский ДСК»
	июль 2026 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	февраль 2027 г.
	июль 2027 г.
	июнь 2027 г.
	июль 2027 г.
	декабрь 2027 г.

	Минский облисполком

	48. Возведение инновационного цеха по переработке перепелиных яиц на земельном участке по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Краснодворский с/с, район аг. Краснодворцы, участок № 2
	декабрь 2027 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	июнь 2026 г.
	декабрь 2027 г.
	декабрь 2027 г.
	декабрь 2027 г.
	декабрь 2028 г.

	Могилевский облисполком

	49. Организация производства осей в г. Могилев
	сентябрь 2026 г.
	не предусмотрено планом реализации проекта
	март 2027 г.
	октябрь 2027 г.
	ноябрь 2027 г.
	декабрь 2027 г.
	декабрь 2029 г.
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ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
республиканских проектов и мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры
	Наименование проектов, мероприятий
	Источники финансирования
	Предельные объемы затрат, тыс. рублей

	
	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Переходящие проекты

	Минздрав

	1. Организация биофармацевтического производства лекарственных средств на основе рекомбинантных технологий и фракционирования плазмы крови, соответствующего требованиям GMP
	 
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	2. Создание современного автоматизированного производства противоопухолевых лекарственных средств в форме лиофильно высушенных порошков, концентратов и растворов для инъекций
	собственные средства
	23 712,7
	23 712,7
	–
	–
	–
	–

	3. Создать систему оказания специализированной медицинской помощи пациентам г. Минска с кардиогенным шоком на базе государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь
	местные инновационные фонды
	20 451,1
	9 172,7
	11 278,4
	–
	–
	–

	Всего
	 
	44 163,8
	32 885,4
	11 278,4
	–
	–
	–

	в том числе:
	местные инновационные фонды
	20 451,1
	9 172,7
	11 278,4
	–
	–
	–

	 
	собственные средства
	23 712,7
	23 712,7
	–
	–
	–
	–

	Минобразование

	4. Создание и организация деятельности инновационно-производственного центра по выпуску изделий медицинского назначения
	собственные средства
	150,0
	150,0
	–
	–
	–
	–

	Минпром

	5. Внедрение инновационной технологии изготовления корпусных деталей холодильников и морозильников на базе комплекса оборудования вакуумформования, линии изготовления «П» образного корпуса и оборудования заполнения ППУ двери холодильника «башенного» типа, организованной по принципам «Индустрии 4.0»
	республиканский централизованный инновационный фонд
	37 239,7
	32 039,7
	5 200,0
	–
	–
	–

	
	местные инновационные фонды
	4 600,3
	4 600,3
	–
	–
	–
	–

	Итого
	 
	41 840,0
	36 640,0
	5 200,0
	–
	–
	–

	6. Организация производства инновационных морозильников типа «Ларь»
	республиканский централизованный инновационный фонд
	7 000,0
	7 000,0
	–
	–
	–
	–

	
	местные инновационные фонды
	5 068,6
	5 068,6
	–
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	23 744,3
	–
	–
	–
	23 744,3
	–

	Итого
	 
	35 812,9
	12 068,6
	–
	–
	23 744,3
	–

	7. Организация производства ходовых систем повышенной грузоподъемности для сельскохозяйственной техники
	республиканский централизованный инновационный фонд
	18 991,6
	6 436,7
	5 507,4
	7 047,5
	–
	–

	
	местные инновационные фонды
	10 945,5
	5 643,0
	5 302,5
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	2 010,4
	130,0
	255,3
	331,3
	651,1
	642,7

	Итого
	 
	31 947,5
	12 209,7
	11 065,2
	7 378,8
	651,1
	642,7

	8. Освоение производства прессов универсальных кривошипных горячештамповочных усилием до 25 МН с расширенными технологическими возможностями
	собственные средства
	2 879,7
	2 879,7
	–
	–
	–
	–

	9. Развитие производства изделий специального и двойного назначения, промышленной электроники
	 
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	10. Реконструкция Автобусного завода «ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» со строительством нового производственного корпуса и увеличением производственных мощностей до 3000 единиц в год
	 
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	11. Создание автоматизированного производства рулевых механизмов двухконтурного типа
	собственные средства
	8 276,8
	8 276,8
	–
	–
	–
	–

	
	кредитные ресурсы
	1 669,7
	1 669,7
	–
	–
	–
	–

	Итого
	 
	9 946,5
	9 946,5
	–
	–
	–
	–

	12. Создание инновационного импортозамещающего производства линейки ведущих управляемых, неуправляемых и тандемных мостов, линейки гидромеханических передач и раздаточных коробок для лесной, дорожно-строительной и коммунальной техники
	республиканский централизованный инновационный фонд
	12 917,7
	12 917,7
	–
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	180,0
	180,0
	–
	–
	–
	–

	
	кредитные ресурсы
	10 278,7
	10 278,7
	–
	–
	–
	–

	Итого
	 
	23 376,4
	23 376,4
	–
	–
	–
	–

	13. Создание инновационного импортозамещающего производства манипуляторов с интеллектуальной системой управления для самоходной лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры)
	республиканский централизованный инновационный фонд
	4 584,0
	4 584,0
	–
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	2 684,0
	–
	–
	1 571,5
	1 112,5
	–

	
	кредитные ресурсы
	257,4
	257,4
	–
	–
	–
	–

	Итого
	 
	7 525,4
	4 841,4
	–
	1 571,5
	1 112,5
	–

	14. Создание современного производства по выпуску высокоточных оптико-механических приборов
	 
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	15. Организация выпуска комбинированной стиральной сушильной машины
	республиканский централизованный инновационный фонд
	24 469,8
	21 299,8
	3 170,0
	–
	–
	–

	
	местные инновационные фонды
	2 814,0
	2 814,0
	–
	–
	–
	–

	Итого
	 
	27 283,8
	24 113,8
	3 170,0
	–
	–
	–

	16. Организация производства в ОАО «МТЗ» тракторов мощностью 500–550 л.с.
	республиканский централизованный инновационный фонд
	45 738,5
	–
	45 738,5
	–
	–
	–

	
	местные инновационные фонды
	131 074,5
	103 311,5
	27 763,0
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	29 129,0
	9 350,0
	11 638,0
	8 141,0
	–
	–

	
	прочие источники
	5 272,5
	5 272,5
	–
	–
	–
	–

	Итого
	 
	211 214,5
	117 934,0
	85 139,5
	8 141,0
	–
	–

	Всего
	 
	391 826,7
	244 010,1
	104 574,7
	17 091,3
	25 507,9
	642,7

	в том числе:
	республиканский централизованный инновационный фонд
	150 941,3
	84 277,9
	59 615,9
	7 047,5
	–
	–

	 
	местные инновационные фонды
	154 502,9
	121 437,4
	33 065,5
	–
	–
	–

	 
	собственные средства
	68 904,2
	20 816,5
	11 893,3
	10 043,8
	25 507,9
	642,7

	 
	кредитные ресурсы
	12 205,8
	12 205,8
	–
	–
	–
	–

	 
	прочие источники
	5 272,5
	5 272,5
	–
	–
	–
	–

	Минсельхозпрод

	17. Создание инновационного научно-образовательного центра биотехнологий в растениеводстве
	республиканский централизованный инновационный фонд
	26 894,9
	26 894,9
	–
	–
	–
	–

	
	местные инновационные фонды
	273,9
	273,9
	–
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	103,6
	61,1
	42,5
	–
	–
	–

	Итого
	 
	27 272,4
	27 229,9
	42,5
	–
	–
	–

	Минстройархитектуры

	18. Реконструкция технологической линии по производству доломитов некальцинированных в виде порошка (муки) с внедрением современной энергоэффективной технологии производства тонкодисперсных минеральных порошков
	местные инновационные фонды
	5 000,0
	5 000,0
	–
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	5 599,9
	5 599,9
	–
	–
	–
	–

	
	кредитные ресурсы
	308,1
	308,1
	–
	–
	–
	–

	Итого
	 
	10 908,0
	10 908,0
	–
	–
	–
	–

	Концерн «Беллегпром»

	19. Организация производства грунтовой ткани
	республиканский централизованный инновационный фонд
	16 219,1
	1 000,0
	15 219,1
	–
	–
	–

	
	Белинфонд
	5 714,6
	5 714,6
	–
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	9 622,3
	9 622,3
	–
	–
	–
	–

	Итого
	 
	31 556,0
	16 336,9
	15 219,1
	–
	–
	–

	20. Организация производства инновационной многокомпонентной и однокомпонентной пряжи новых функциональных свойств на основе гибкой технологии с применением химических волокон нового поколения
	 
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Всего
	 
	31 556,0
	16 336,9
	15 219,1
	–
	–
	–

	в том числе:
	республиканский централизованный инновационный фонд
	16 219,1
	1 000,0
	15 219,1
	–
	–
	–

	 
	Белинфонд
	5 714,6
	5 714,6
	–
	–
	–
	–

	 
	собственные средства
	9 622,3
	9 622,3
	–
	–
	–
	–

	Концерн «Беллесбумпром»

	21. Организация производства столешниц на ОАО «Ивацевичдрев» по адресу: Брестская обл., г. Ивацевичи, ул. Заводская, 4
	местные инновационные фонды
	2 113,9
	2 113,9
	–
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	91,5
	91,5
	–
	–
	–
	–

	Итого
	 
	2 205,4
	2 205,4
	–
	–
	–
	–

	НАН Беларуси

	22. Комплексное развитие Государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ» с созданием инновационного промышленного производства твердых лекарственных форм
	республиканский централизованный инновационный фонд
	9 000,0
	9 000,0
	–
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	16 890,4
	–
	–
	5 604,8
	4 675,7
	6 609,9

	Итого
	 
	25 890,4
	9 000,0
	–
	5 604,8
	4 675,7
	6 609,9

	23. Создание опытно-промышленного производства отечественных противоопухолевых препаратов нового поколения по ул. Купревича, 5/1, в г. Минске
	республиканский централизованный инновационный фонд
	10 147,3
	–
	10 147,3
	–
	–
	–

	
	местные инновационные фонды
	10 100,0
	5 762,0
	4 338,0
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	40 905,5
	5 406,8
	4 452,7
	3 873,6
	10 654,5
	16 517,9

	Итого
	 
	61 152,8
	11 168,8
	18 938,0
	3 873,6
	10 654,5
	16 517,9

	Всего
	 
	87 043,2
	20 168,8
	18 938,0
	9 478,4
	15 330,2
	23 127,8

	в том числе:
	республиканский централизованный инновационный фонд
	19 147,3
	9 000,0
	10 147,3
	–
	–
	–

	 
	местные инновационные фонды
	10 100,0
	5 762,0
	4 338,0
	–
	–
	–

	 
	собственные средства
	57 795,9
	5 406,8
	4 452,7
	9 478,4
	15 330,2
	23 127,8

	Брестский облисполком

	24. Организация производства инновационных вибрационных самоходных катков
	 
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Витебский облисполком

	25. Организация производства инновационных ветеринарных препаратов в форме порошков и гранул с возведением производственного корпуса в соответствии с требованиями GMP на иностранном унитарном предприятии «ВИК-здоровье животных»
	 
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	26. Создание предприятия по изготовлению конфет из сухого молока в Республике Беларусь
	собственные средства
	944,2
	944,2
	–
	–
	–
	–

	Всего
	 
	944,2
	944,2
	–
	–
	–
	–

	в том числе:
	собственные средства
	944,2
	944,2
	–
	–
	–
	–

	Минский облисполком

	27. Выращивание до стадии промышленного плодоношения и введение в эксплуатацию сада фундука с маточником и питомником площадью 75 га, производство посадочного материала и продукции из фундука с применением технологии капельного орошения и запуском линии по хранению и переработке фундука
	собственные средства
	568,4
	359,5
	167,9
	41,0
	–
	–

	28. Инновационный процесс производства мясных крупнокусковых полуфабрикатов с улучшенными потребительскими характеристиками с применением технологии предварительного шокового охлаждения на производственной площадке «Слуцкий мясокомбинат»
	местные инновационные фонды
	6 777,0
	1 763,0
	2 514,0
	2 500,0
	–
	–

	
	собственные средства
	10 409,5
	4 277,5
	3 073,0
	3 059,0
	–
	–

	Итого
	 
	17 186,5
	6 040,5
	5 587,0
	5 559,0
	–
	–

	29. Организация инновационного импортозамещающего производства манипуляторов с интеллектуальной системой управления для самоходной лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры)
	республиканский централизованный инновационный фонд
	4 200,0
	4 200,0
	–
	–
	–
	–

	30. Разработка и освоение производства инновационных эластомерных композиционных материалов на основе высокотехнологичных процессов резиносмешения и вулканизации для выпуска импортозамещающих и экспортоориентированных резинотехнических изделий
	местные инновационные фонды
	8 063,7
	8 063,7
	–
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	21 037,2
	8 776,0
	9 402,7
	2 858,5
	–
	–

	Итого
	 
	29 100,9
	16 839,7
	9 402,7
	2 858,5
	–
	–

	31. Создание новых и расширение действующих производственных мощностей по выпуску машин лесопромышленного комплекса (на базе ООО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ»)
	 
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	32. Создание производства фармацевтической субстанции «валериана лекарственная»
	собственные средства
	1 972,9
	1 972,9
	–
	–
	–
	–

	
	прочие источники
	1 002,2
	1 002,2
	–
	–
	–
	–

	Итого
	 
	2 975,1
	2 975,1
	–
	–
	–
	–

	33. Создание современного производства по выпуску зерноочистительно-сушильных комплексов на базе шахтных и конвейерных сушилок с интеллектуальной системой управления технологическими процессами
	местные инновационные фонды
	491,5
	491,5
	–
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	2 096,6
	1 846,8
	51,8
	198,0
	–
	–

	Итого
	 
	2 588,1
	2 338,3
	51,8
	198,0
	–
	–

	34. Строительство завода по инновационной переработке непищевого животного сырья мощностью 80 тыс. тонн в год
	собственные средства
	1 728,4
	1 728,4
	–
	–
	–
	–

	35. Строительство инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла с автоматизированным сбором и упаковкой товарного яйца «Кривичи», расположенной в районе аг. Кривичи Солигорского района Минской области, 1-ая и 2-ая очереди
	собственные средства
	8 373,1
	8 373,1
	–
	–
	–
	–

	Всего
	 
	66 720,5
	42 854,6
	15 209,4
	8 656,5
	–
	–

	в том числе:
	республиканский централизованный инновационный фонд
	4 200,0
	4 200,0
	–
	–
	–
	–

	 
	местные инновационные фонды
	15 332,2
	10 318,2
	2 514,0
	2 500,0
	–
	–

	 
	собственные средства
	46 186,1
	27 334,2
	12 695,4
	6 156,5
	–
	–

	 
	прочие источники
	1 002,2
	1 002,2
	–
	–
	–
	–

	Минский горисполком

	36. Организация производства деталей и сборочных единиц в ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407»
	республиканский централизованный инновационный фонд
	40 000,0
	10 000,0
	28 260,0
	1 740,0
	–
	–

	
	местные инновационные фонды
	92 500,0
	43 325,0
	38 550,0
	10 625,0
	–
	–

	
	собственные средства
	360,0
	180,0
	180,0
	–
	–
	–

	Итого
	 
	132 860,0
	53 505,0
	66 990,0
	12 365,0
	–
	–

	37. Создание инновационного производства быстродействующих хлебопекарных дрожжей
	собственные средства
	950,0
	433,9
	289,4
	226,7
	–
	–

	38. Создание инновационного производства кормовых добавок для продуктивных животных на основе дрожжей
	собственные средства
	1 467,6
	870,6
	391,4
	205,6
	–
	–

	39. Создание производства и освоение выпуска малогабаритных лесозаготовительных машин
	 
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	40. Создание серийного производства и освоение модельного ряда харвестерных головок
	 
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Всего
	 
	135 277,6
	54 809,5
	67 670,8
	12 797,3
	–
	–

	в том числе:
	республиканский централизованный инновационный фонд
	40 000,0
	10 000,0
	28 260,0
	1 740,0
	–
	–

	 
	местные инновационные фонды
	92 500,0
	43 325,0
	38 550,0
	10 625,0
	–
	–

	 
	собственные средства
	2 777,6
	1 484,5
	860,8
	432,3
	–
	–

	Всего по переходящим проектам
	 
	798 067,8
	452 502,8
	232 932,9
	48 023,5
	40 838,1
	23 770,5

	в том числе:
	республиканский централизованный инновационный фонд
	257 402,6
	135 372,8
	113 242,3
	8 787,5
	–
	–

	 
	местные инновационные фонды
	300 274,0
	197 403,1
	89 745,9
	13 125,0
	–
	–

	 
	Белинфонд
	5 714,6
	5 714,6
	–
	–
	–
	–

	 
	собственные средства
	215 888,0
	95 223,7
	29 944,7
	26 111,0
	40 838,1
	23 770,5

	 
	кредитные ресурсы
	12 513,9
	12 513,9
	–
	–
	–
	–

	 
	прочие источники
	6 274,7
	6 274,7
	–
	–
	–
	–

	Новые проекты

	Минпром

	41. Организация современного роботизированного производства чугунного литья блоков и головок блоков цилиндров с цифровым мониторингом технологического процесса в филиале ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» в г. Столбцы
	республиканский централизованный инновационный фонд
	93 460,0
	12 600,0
	80 860,0
	–
	–
	–

	
	Белинфонд
	43 064,9
	20 000,0
	23 064,9
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	91 543,2
	2 388,9
	10 955,3
	20 633,1
	27 619,0
	29 946,9

	
	кредитные ресурсы
	142 305,2
	2 718,5
	15 907,0
	35 907,0
	71 814,0
	15 958,7

	Итого
	 
	370 373,3
	37 707,4
	130 787,2
	56 540,1
	99 433,0
	45 905,6

	42. Освоение производства нового типоразмерного ряда стартеров уменьшенной материалоемкости
	республиканский централизованный инновационный фонд
	6 620,8
	–
	4 787,1
	1 732,5
	101,2
	–

	
	местные инновационные фонды
	8 827,7
	5 980,8
	2 846,9
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	7 128,8
	1 846,1
	3 193,7
	348,1
	1 250,7
	490,2

	
	кредитные ресурсы
	6 298,9
	–
	–
	4 417,9
	1 881,0
	–

	Итого
	 
	28 876,2
	7 826,9
	10 827,7
	6 498,5
	3 232,9
	490,2

	43. Создание высокопроизводительной линии изготовления печатных плат в ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов»
	республиканский централизованный инновационный фонд
	3 159,3
	3 159,3
	–
	–
	–
	–

	
	местные инновационные фонды
	3 114,9
	3 114,9
	–
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	8 363,2
	1 726,5
	5 137,2
	1 499,5
	–
	–

	Итого
	 
	14 637,4
	8 000,7
	5 137,2
	1 499,5
	–
	–

	44. Создание высокотехнологичного автоматизированного производства автокомпонентов, приборов и узлов для транспортных средств
	республиканский централизованный инновационный фонд
	3 000,0
	–
	1 300,0
	1 700,0
	–
	–

	
	Белинфонд
	6 358,0
	3 398,0
	2 960,0
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	3 495,9
	1 342,9
	1 310,0
	843,0
	–
	–

	Итого
	 
	12 853,9
	4 740,9
	5 570,0
	2 543,0
	–
	–

	Всего
	 
	426 740,8
	58 275,9
	152 322,1
	67 081,1
	102 665,9
	46 395,8

	в том числе:
	республиканский централизованный инновационный фонд
	106 240,1
	15 759,3
	86 947,1
	3 432,5
	101,2
	–

	 
	местные инновационные фонды
	11 942,6
	9 095,7
	2 846,9
	–
	–
	–

	 
	Белинфонд
	49 422,9
	23 398,0
	26 024,9
	–
	–
	–

	 
	собственные средства
	110 531,1
	7 304,4
	20 596,2
	23 323,7
	28 869,7
	30 437,1

	 
	кредитные ресурсы
	148 604,1
	2 718,5
	15 907,0
	40 324,9
	73 695,0
	15 958,7

	Концерн «Беллегпром»

	45. Внедрение инновационной технологии производства пряжи и трикотажных изделий с улучшенными эргономическими и эксплуатационными свойствами
	республиканский централизованный инновационный фонд
	7 293,0
	7 293,0
	–
	–
	–
	–

	
	местные инновационные фонды
	500,0
	500,0
	–
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	2 631,0
	400,0
	2 231,0
	–
	–
	–

	Итого
	 
	10 424,0
	8 193,0
	2 231,0
	–
	–
	–

	Брестский облисполком

	46. Автоматизация производственных процессов ООО «Зубр Энерджи»
	местные инновационные фонды
	4 961,3
	4 961,3
	–
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	246,4
	246,4
	–
	–
	–
	–

	Итого
	 
	5 207,7
	5 207,7
	–
	–
	–
	–

	Витебский облисполком

	47. Организация инновационного индустриального строительства монолитных каркасных зданий с применением сборных железобетонных конструкций на Государственном предприятии «Витебский ДСК»
	местные инновационные фонды
	24 308,0
	10 287,0
	14 021,0
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	2 081,0
	–
	2 081,0
	–
	–
	–

	Итого
	 
	26 389,0
	10 287,0
	16 102,0
	–
	–
	–

	Минский облисполком

	48. Возведение инновационного цеха по переработке перепелиных яиц на земельном участке по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Краснодворский с/с, район аг. Краснодворцы, участок № 2
	местные инновационные фонды
	15 000,0
	15 000,0
	–
	–
	–
	–

	
	Белинфонд
	6 400,0
	3 400,0
	3 000,0
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	12 785,3
	4 578,6
	8 100,2
	106,5
	–
	–

	Итого
	 
	34 185,3
	22 978,6
	11 100,2
	106,5
	–
	–

	Могилевский облисполком

	49. Организация производства осей в г. Могилев
	республиканский централизованный инновационный фонд
	34 801,0
	17 784,0
	17 017,0
	–
	–
	–

	
	местные инновационные фонды
	12 000,0
	6 000,0
	6 000,0
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	17 012,6
	5 272,2
	5 698,7
	4 443,0
	1 598,7
	–

	Итого
	 
	63 813,6
	29 056,2
	28 715,7
	4 443,0
	1 598,7
	–

	Всего по новым проектам
	 
	566 760,4
	133 998,4
	210 471,0
	71 630,6
	104 264,6
	46 395,8

	в том числе:
	республиканский централизованный инновационный фонд
	148 334,1
	40 836,3
	103 964,1
	3 432,5
	101,2
	–

	 
	местные инновационные фонды
	68 711,9
	45 844,0
	22 867,9
	–
	–
	–

	 
	Белинфонд
	55 822,9
	26 798,0
	29 024,9
	–
	–
	–

	 
	собственные средства
	145 287,4
	17 801,6
	38 707,1
	27 873,2
	30 468,4
	30 437,1

	 
	кредитные ресурсы
	148 604,1
	2 718,5
	15 907,0
	40 324,9
	73 695,0
	15 958,7

	Всего по переходящим и новым проектам
	 
	1 364 828,2
	586 501,2
	443 403,9
	119 654,1
	145 102,7
	70 166,3

	в том числе:
	республиканский централизованный инновационный фонд
	405 736,7
	176 209,1
	217 206,4
	12 220,0
	101,2
	–

	 
	местные инновационные фонды
	368 985,9
	243 247,1
	112 613,8
	13 125,0
	–
	–

	 
	Белинфонд
	61 537,5
	32 512,6
	29 024,9
	–
	–
	–

	 
	собственные средства
	361 175,4
	113 025,3
	68 651,8
	53 984,2
	71 306,5
	54 207,6

	 
	кредитные ресурсы
	161 118,0
	15 232,4
	15 907,0
	40 324,9
	73 695,0
	15 958,7

	 
	прочие источники
	6 274,7
	6 274,7
	–
	–
	–
	–

	Мероприятия по развитию инновационной инфраструктуры

	Минобразование

	50. Организация деятельности и развитие материально-технической базы государственного предприятия «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»
	республиканский централизованный инновационный фонд
	13 611,1
	7 956,0
	2 655,1
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0

	
	местные инновационные фонды
	8 752,0
	3 450,0
	2 302,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0

	
	собственные средства
	930,0
	300,0
	310,0
	70,0
	120,0
	130,0

	
	средства фондов инновационного развития технопарков
	1 570,0
	270,0
	290,0
	310,0
	340,0
	360,0

	Итого
	 
	24 863,1
	11 976,0
	5 557,1
	2 380,0
	2 460,0
	2 490,0

	51. Организация деятельности и развитие материально-технической базы государственного предприятия «НТППГУ»
	республиканский централизованный инновационный фонд
	745,0
	–
	745,0
	–
	–
	–

	
	местные инновационные фонды
	9 676,2
	3 605,0
	6 071,2
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	2,4
	0,8
	1,6
	–
	–
	–

	
	средства фондов инновационного развития технопарков
	37,5
	29,5
	8,0
	–
	–
	–

	Итого
	 
	10 461,1
	3 635,3
	6 825,8
	–
	–
	–

	52. Организация деятельности и развитие материально-технической базы УП «УНИТЕХПРОМ БГУ»
	местные инновационные фонды
	1 127,1
	1 127,1
	–
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	8,0
	8,0
	–
	–
	–
	–

	
	средства фондов инновационного развития технопарков
	150,0
	150,0
	–
	–
	–
	–

	Итого
	 
	1 285,1
	1 285,1
	–
	–
	–
	–

	53. Организация деятельности и развитие республиканского инновационного унитарного предприятия «Научно-технологический парк БГУИР»
	местные инновационные фонды
	1 042,0
	1 042,0
	–
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	356,0
	356,0
	–
	–
	–
	–

	
	средства фондов инновационного развития технопарков
	50,0
	50,0
	–
	–
	–
	–

	Итого
	 
	1 448,0
	1 448,0
	–
	–
	–
	–

	Всего
	 
	38 057,3
	18 344,4
	12 382,9
	2 380,0
	2 460,0
	2 490,0

	в том числе:
	республиканский централизованный инновационный фонд
	14 356,1
	7 956,0
	3 400,1
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0

	 
	местные инновационные фонды
	20 597,3
	9 224,1
	8 373,2
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0

	 
	собственные средства
	1 296,4
	664,8
	311,6
	70,0
	120,0
	130,0

	 
	средства фондов инновационного развития технопарков
	1 807,5
	499,5
	298,0
	310,0
	340,0
	360,0

	Минпром

	54. Организация деятельности и развитие научно-технологического парка на базе ОАО «БЗАЛ»
	республиканский централизованный инновационный фонд
	22 083,4
	10 000,0
	10 000,0
	2 083,4
	–
	–

	
	местные инновационные фонды
	20 000,0
	5 000,0
	5 000,0
	8 015,0
	1 985,0
	–

	
	собственные средства
	1 000,0
	–
	1 000,0
	–
	–
	–

	
	средства фондов инновационного развития технопарков
	4 000,0
	–
	–
	2 000,0
	2 000,0
	–

	Итого
	 
	47 083,4
	15 000,0
	16 000,0
	12 098,4
	3 985,0
	–

	Минсельхозпрод

	55. Организация деятельности и развитие материально-технической базы ООО «Технопарк «Горки»
	республиканский централизованный инновационный фонд
	200,0
	200,0
	–
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	15,0
	15,0
	–
	–
	–
	–

	
	средства фондов инновационного развития технопарков
	15,0
	15,0
	–
	–
	–
	–

	Итого
	 
	230,0
	230,0
	–
	–
	–
	–

	Брестский облисполком

	56. Организация деятельности и развитие материально-технической базы ЗАО «БНТП»
	республиканский централизованный инновационный фонд
	28 707,4
	19 701,0
	9 006,4
	–
	–
	–

	
	местные инновационные фонды
	47 975,9
	25 166,1
	13 776,4
	7 107,9
	1 925,5
	–

	
	собственные средства
	500,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	средства фондов инновационного развития технопарков
	2 500,0
	400,0
	450,0
	500,0
	550,0
	600,0

	
	прочие источники
	38 701,2
	15 353,4
	14 314,4
	7 107,9
	1 925,5
	–

	Итого
	 
	118 384,5
	60 720,5
	37 647,2
	14 815,8
	4 501,0
	700,0

	Гомельский облисполком

	57. Организация деятельности и развитие материально-технической базы научно-технологического парка «Технопарк «Коралл» государственного предприятия «Агентство развития и содействия инвестициям»
	республиканский централизованный инновационный фонд
	6 194,9
	6 194,9
	–
	–
	–
	–

	
	местные инновационные фонды
	6 158,9
	6 158,9
	–
	–
	–
	–

	
	собственные средства
	916,3
	905,2
	11,1
	–
	–
	–

	Итого
	 
	13 270,1
	13 259,0
	11,1
	–
	–
	–

	Минский горисполком

	58. Инвестиционный проект «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске» согласно распоряжению Президента Республики Беларусь от 6 июля 2021 г. № 140рп «Об условиях развития территории»
	местные инновационные фонды
	5 000,0
	5 000,0
	–
	–
	–
	–

	59. Организация деятельности и развитие материально-технической базы ООО «МГТ»
	местные инновационные фонды
	247 100,0
	90 000,0
	85 350,0
	59 636,0
	8 450,0
	3 664,0

	Всего
	местные инновационные фонды
	252 100,0
	95 000,0
	85 350,0
	59 636,0
	8 450,0
	3 664,0

	Всего по мероприятиям по развитию инновационной инфраструктуры
	 
	469 125,3
	202 553,9
	151 391,2
	88 930,2
	19 396,0
	6 854,0

	в том числе:
	республиканский централизованный инновационный фонд
	71 541,8
	44 051,9
	22 406,5
	3 083,4
	1 000,0
	1 000,0

	 
	местные инновационные фонды
	346 832,1
	140 549,1
	112 499,6
	75 758,9
	13 360,5
	4 664,0

	 
	собственные средства
	3 727,7
	1 685,0
	1 422,7
	170,0
	220,0
	230,0

	 
	средства фондов инновационного развития технопарков
	8 322,5
	914,5
	748,0
	2 810,0
	2 890,0
	960,0

	 
	прочие источники
	38 701,2
	15 353,4
	14 314,4
	7 107,9
	1 925,5
	–

	Всего по проектам и мероприятиям
	 
	1 833 953,5
	789 055,1
	594 795,1
	208 584,3
	164 498,7
	77 020,3

	в том числе:
	республиканский централизованный инновационный фонд
	477 278,5
	220 261,0
	239 612,9
	15 303,4
	1 101,2
	1 000,0

	 
	местные инновационные фонды
	715 818,0
	383 796,2
	225 113,4
	88 883,9
	13 360,5
	4 664,0

	 
	Белинфонд
	61 537,5
	32 512,6
	29 024,9
	–
	–
	–

	 
	собственные средства
	364 903,1
	114 710,3
	70 074,5
	54 154,2
	71 526,5
	54 437,6

	 
	кредитные ресурсы
	161 118,0
	15 232,4
	15 907,0
	40 324,9
	73 695,0
	15 958,7

	 
	средства фондов инновационного развития технопарков
	8 322,5
	914,5
	748,0
	2 810,0
	2 890,0
	960,0

	 
	прочие источники
	44 975,9
	21 628,1
	14 314,4
	7 107,9
	1 925,5
	–


 
Примечание. Финансирование за счет средств республиканского централизованного и местных инновационных фондов осуществляется по результатам ведомственной и государственной научно-технической экспертиз и конкурсного отбора в соответствии с законодательством. Объемы финансирования за счет средств республиканского централизованного и местных инновационных фондов могут уточняться исходя из объемов доходов этих фондов.
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